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AVISO DE LICITAÇÃO

TIPO MENOR PREÇO

MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 7683/2013

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2013

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para a construção de uma quadra esportiva escolar coberta com vestiários na Escola Municipal Ibraim Antônio Mansur, totalizando 980,40 m² de área, no âmbito do PAC 2 – Próinfância, consistindo em fundação indireta tipo estacas escavadas, blocos de fundação, pilares de concreto armado e estrutura metálica com cobertura em telhas onduladas de aço galvanizado, nos termos estabelecidos no Edital e seus Anexos.
VALOR MÁXIMO: O preço total máximo é de R$ 599.232,98 (quinhentos e noventa e nove mil, duzenos e trinta e dois reais e noventa e oito centavos).

DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: No Protocolo Geral da Prefeitura do Município de Araucária, sito à Rua Pedro Druszcz, nº 111, até às 14:00 horas do dia 06 de agosto de 2013 e a abertura se dará no mesmo dia, às 14:30 horas, na sala de abertura de licitações, localizada na Rua Pedro Druszcz, nº 160 - Centro – Araucária.

O Edital completo está disponível no site www.araucaria.pr.gov.br ou no Departamento de Licitações e Compras, das 9h às 12h e das 13h30 às 16h30. Informações pelo telefone (041) 3614-1448.

Araucária, 27 de junho de 2013.

__________________________
OSVALDO CESAR MARTINS

Presidente da Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 7683/2013

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2013

A Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia, nomeada pelo Decreto n° 26.008/2013 do Município de Araucária, Estado do Paraná, torna público que de acordo com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1.993 e alterações posteriores, bem como pelo Decreto Municipal nº 10.565/93, receberá de conformidade com a presente licitação, até às 14:00 horas do dia 06 de agosto de 2013, no Protocolo Geral da Secretaria Municipal de Administração, na sede da Prefeitura de Araucária, sito na Rua Pedro Druszcz, nº 111, térreo, dois envelopes contendo, respectivamente, habilitação e proposta, para a contratação de empresa de engenharia para execução do objeto no Município de Araucária, conforme solicitado no Ofício n° 1868/2013 da Secretaria Municipal de Educação.

Somente serão aceitos para fins de participação nesta licitação os envelopes protocolados no endereço acima, através da empresa interessada.

Não é admitido consórcio.

A abertura dos envelopes iniciar-se-á às 14:30 horas do dia 06 de agosto de 2013, no endereço indicado no Aviso desta Licitação.

“REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO”

1. OBJETO
1.1.
Contratação de empresa de engenharia para a construção de uma quadra esportiva escolar coberta com vestiários na Escola Municipal Ibraim Antônio Mansur, totalizando 980,40 m² de área, no âmbito do PAC 2 – Próinfância, consistindo em fundação indireta tipo estacas escavadas, blocos de fundação, pilares de concreto armado e estrutura metálica com cobertura em telhas onduladas de aço galvanizado, nos termos estabelecidos neste Edital e seus Anexos.

2. DO PREÇO MÁXIMO

2.1.
O preço total máximo fixado pelo Município para o objeto desta licitação, através da Secretaria Municipal de Planejamento, é de R$ 599.232,98 (quinhentos e noventa e nove mil, duzenos e trinta e dois reais e noventa e oito centavos).
3.
FORMA DE PAGAMENTO

3.1. O pagamento será efetuado mensalmente, conforme medições realizadas no mês, em até 10 (dez) dias corridos, contados do protocolo da nota fiscal (da matriz ou filial, de acordo com os documentos apresentados na habilitação do presente Edital) devidamente atestada pela Secretaria Municipal de Educação e acompanhadas do Termo de Recebimento e ateste da medição da Secretaria Municipal de Planejamento.

3.2. As notas fiscais deverão ser emitidas a favor do CNPJ constante na nota de empenho e/ou contrato.

3.3. O pagamento ficará condicionado à apresentação das Certidões Negativas da Previdência Social e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, e da Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Débitos Trabalhistas, dentro do prazo de validade. O Município (CONTRATANTE) poderá promover a retenção na fonte de tributos e encargos, conforme legislação vigente. O pagamento ocorrerá por depósito bancário devendo o contratado apor na nota fiscal o número da conta corrente, agência e banco onde serão feitos os depósitos.

3.4. Deverão ser apresentadas notas fiscais distintas para serviços (mão-de-obra) e materiais, sujeitando-se os seus valores as retenções fiscais e tributárias na forma da lei.
4. DOS PRAZOS

4.1. Para a assinatura do contrato, o prazo é de 03 (três) dias úteis, a contar da data da convocação expressa da vencedora, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades, podendo o Município de Araucária exercer o disposto no § 2º art. 64 da Lei nº 8.666/93. 

4.2. Para o início dos serviços, o prazo é de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de recebimento da Ordem de Serviços. 

4.3. O prazo para a conclusão total dos serviços é de 05 (cinco) meses, contados da data de recebimento da Ordem de Serviços.

4.4. O prazo de vigência do Contrato é de 06 (seis) meses, contados da data de recebimento da Ordem de Serviços.

5. DOS RECURSOS FINANCEIROS

5.1. 
Os recursos financeiros para pagamento resultante desta CONCORRÊNCIA PÚBLICA correrão por conta da dotação orçamentária conforme quadro abaixo:

	ÓRGÃO
	DOTAÇÃO
	AÇÃO PPA
	FONTE

	SMED
	11.01.12.361.0003.2011.4.4.90.51
	183
	1000, 3139 e 1139


6. DO PROCEDIMENTO

6.1.
O procedimento licitatório será julgado em duas etapas subseqüentes, denominadas de “HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA”, respectivamente, nos termos do art. 43 da Lei nº 8.666/93.

7. DA HABILITAÇÃO

7.1. Os documentos de habilitação deverão ser entregues em envelope lacrado, contendo em seu lado exterior frontal, os dizeres:

"COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA "

“RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA”

" CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2013

"ABERTURA: DIA 06/08/2013 ÀS 14:30 HORAS"

"PRIMEIRO ENVELOPE - DOCUMENTAÇÃO"

“NÚMERO DO CNPJ DA EMPRESA”

“ENDEREÇO ELETRÔNICO”

7.2. Deverá conter os documentos abaixo exigidos:

7.2.1. Habilitação Jurídica e Regularidade Fiscal e Trabalhista:

7.2.1.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual, Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e última alteração, devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.

7.2.1.2. Certidão Simplificada da Junta Comercial, emitida com a antecedência máxima de 60 (sessenta) dias da data da abertura da licitação. No caso de sociedade civil, apresentar Certidão do Cartório de Títulos e Documentos com mesmo prazo de antecedência de emissão.

7.2.1.3. Certidão conjunta Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;

7.2.1.4. Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débito com a Fazenda Estadual, dentro do prazo de validade;

7.2.1.5. Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débito com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, dentro do prazo de validade;

7.2.1.6. Certidão Negativa de Débito para com o Seguro Social – INSS, dentro de seu prazo de validade;

7.2.1.7. Certificado de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, dentro de seu prazo de validade.

7.2.1.8. Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Débitos Trabalhistas, dentro do prazo de validade, conforme Lei nº 12.440/2011 (CNDT).

7.2.2.  Habilitação Econômico – Financeira:

7.2.2.1. Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, emitida com antecedência máxima de 60 dias a contar da data de abertura da licitação;
7.2.2.2. Comprovação de que possui capital social de no mínimo 5% (cinco por cento) do valor estimado da contratação ou patrimônio líquido de no mínimo 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação;

7.2.2.3. Declaração, assinada pelo representante legal e contador da empresa, de boa situação financeira por meio dos índices econômicos (LG – liquidez geral, LC – liquidez corrente, SG – solvência geral), obtidos através das fórmulas abaixo, que deverão ser maiores ou iguais a 1,5 (um inteiro e cinco décimos):

	LG =
	Ativo Circulante+ Realizável a Longo Prazo

	
	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

	
	

	LC =
	Ativo Circulante

	
	Passivo Circulante

	
	

	SG =
	Ativo total

	
	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo


7.2.3. Habilitação Técnica:

7.2.3.1. Certidão de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), dentro de seu prazo de validade. As empresas que não possuem Registro no CREA no Estado do Paraná deverão apresentar Certidão de Registro de Pessoa Jurídica do CREA do seu estado e, no caso de sagrar-se vencedora do certame, deverá apresentar, quando da assinatura do contrato, visto do CREA - PR para execução da obra.

7.2.3.2. Atestado de aptidão fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação. O atestado deverá conter o nome do responsável técnico indicado pela proponente e atender o que segue:

7.2.3.2.1. O atestado deverá possuir:

a) Carimbo ou selo de Registro no CREA;
b) Comprovação de execução de serviços pertinentes ao objeto da presente licitação;

c) Entende-se por obra/serviço equivalente com o objeto da presente licitação, a execução/prestação que possua, no mínimo, quantitativo igual ou superior a 50% (cinqüenta por cento) da obra ou serviço do objeto proposto.
7.2.3.3. Certidão de Acervo Técnico emitido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), o qual comprove a aptidão do Responsável Técnico indicado pela proponente para execução dos serviços, devendo constar no Acervo Técnico o(s) atestado(s) apresentado(s). O atestado de capacidade técnica e a certidão de acervo técnico deverão referir-se às atividades técnicas que façam parte das atribuições legais do profissional;

7.2.3.4. Ofício indicando o engenheiro que atuará como responsável técnico pela execução dos serviços contratados, acompanhado de prova de o engenheiro pertencer ao quadro permanente de funcionários da empresa (comprovação através de apresentação de contrato social, no caso de sócio; cópia da carteira de trabalho ou contrato particular de prestação de serviço; prova de sua eleição como Diretor(a) da proponente na data prevista para a abertura deste procedimento licitatório; ou Certidão de Registro de Pessoa Jurídica junto ao CREA onde conste como responsável técnico);

7.2.3.5. Ofício do engenheiro indicado aceitando a incumbência de responsabilidade técnica pelo lote/objeto e cujo nome deverá constar na ART dos serviços;

7.2.3.6. Declaração de que dispõe de pessoal e equipamentos necessários a perfeita e completa execução do objeto da licitação;

7.2.3.7. Atestado de vistoria técnica emitido pela Secretaria Municipal de Planejamento, a ser realizada pelo engenheiro responsável técnico da empresa, que deverá comprovar esta responsabilidade através de apresentação da certidão de registro no CREA e carteira de identidade;

7.2.3.8. É necessário o agendamento prévio da visita com a Secretaria Municipal de Planejamento, pelos telefones: (41) 3614-1535. O agendamento deve ser feito com, no máximo, 05 (cinco) dias de antecedência da data de abertura da licitação e será única com todos os empreiteiros.
7.2.4.
Outras Comprovações da Habilitação:

7.2.4.1. Declarações da proponente, assinadas por representante legal ou procurador da empresa, devidamente identificado através da documentação apresentada no envelope habilitação, devendo obedecer ao conteúdo dos modelos constantes do ANEXO I deste Edital;

7.2.4.2. Caso queira usufruir dos benefícios da Lei Complementar Nº 123/2006, deverá apresentar declaração assinada pelo representante legal e contador da empresa, emitida com a antecedência máxima de 60 (sessenta) dias da data da abertura da licitação, informando, sob pena de lei, que a proponente enquadra-se na condição de Micro Empresa ou de Empresa de Pequeno Porte.

7.2.5. Disposições Gerais da Habilitação

7.2.5.1. A apresentação do Certificado de Registro Cadastral da Prefeitura do Município de Araucária substitui a apresentação dos documentos que dele constam, desde os referidos documentos estejam dentro do prazo de validade;

7.2.5.2. Na hipótese de não constar prazo de validade em certidão, será aceita como válida a expedida até 60 (sessenta) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas;

7.2.5.3. Os documentos exigidos para esta habilitação deverão ser apresentados em fotocópia autenticada, ou cópia simples, acompanhada do original correspondente, para autenticação pela Comissão, no ato de sua apresentação, na sessão de Habilitação;
7.2.5.4. O ramo de atividade da licitante deve ser pertinente ao objeto desta licitação.
8. DA PROPOSTA

8.1. A proposta deverá ser entregue em envelope lacrado, contendo em seu lado exterior frontal os dizeres:

"COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA”

“RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA”

" CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2013

"ABERTURA: DIA 06/08/2013 ÀS 14:30 HORAS"

"SEGUNDO ENVELOPE - PROPOSTA

 “NÚMERO DO CNPJ DA EMPRESA”

“ENDEREÇO ELETRÔNICO”

8.2. A proposta deverá, obrigatoriamente, obedecer aos seguintes requisitos:

8.2.1. Oficio proposta preferencialmente em papel formato A4, impressa por qualquer meio, datada e assinada pelo representante ou procurador legalmente constituído, com endereço, telefone, número do CNPJ/MF e timbre da empresa ou seu carimbo identificador, contendo: o objeto da licitação, prazo de validade da proposta, prazo de execução do objeto e o preço global em algarismos e por extenso;

8.2.2. Planilha de preços, contendo o quadro de quantidades com os preços unitários e o preço total, de acordo com o Anexo II deste Edital, devidamente assinado por Engenheiro Responsável Técnico da empresa;
8.2.3. Apresentar o Cronograma Físico Financeiro, devidamente assinado por Engenheiro Responsável Técnico da empresa;

8.2.4. O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos após a data-limite da entrega dos envelopes HABILITAÇÃO e PROPOSTA, especificada no preâmbulo deste Edital, tal prazo ficará suspenso no caso de processo administrativo ou judicial;

8.2.5. O ofício proposta e a planilha de preços devem ser apresentados em uma via impressa em formulário próprio da licitante, sem emendas, entrelinhas ou rasuras;

8.2.6. Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os descontos ou despesas (despesas com pessoal, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, bem como impostos e taxas, fretes, embalagens, etc.). As despesas com mão de obra e transporte serão de responsabilidade da CONTRATADA;

8.3. Será necessária a apresentação de “Composição de Preços Unitários” para análise de sua viabilidade, mediante a comprovação de que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto da proposta, quando o valor global proposto tiver percentual de desconto aplicado superior a 20% (vinte por cento) do valor máximo da licitação.
9. DA ABERTURA DOS ENVELOPES

9.1. Os envelopes deverão ser entregues devidamente lacrados e identificados na forma dos itens 7.1. e 8.1., até a data, horário e local indicados no preâmbulo desta licitação.

9.2. Não será concedido prazo adicional para a apresentação de documentos exigidos pela Licitação e não incluídos nos respectivos envelopes.

9.3.
A sessão pública de abertura iniciar-se-á conforme horário e endereço indicados no aviso desta licitação.

9.4. Os representantes deverão entregar à Comissão de Licitação a sua credencial acompanhada da Carteira de Identidade.

9.5. Cada empresa deverá ter um único representante, o qual não poderá representar outra empresa na mesma licitação.

9.6. Os documentos serão rubricados pela Comissão de Licitação e pelos representantes devidamente credenciados.

9.7. À licitante inabilitada será devolvido o envelope PROPOSTA, lacrado, após a desistência expressa a recurso ou ao findar o prazo deste.

9.8. Se houver desistência expressa da interposição de recurso pela unanimidade das proponentes, na mesma reunião serão abertos os envelopes caracterizados como "SEGUNDO ENVELOPE - PROPOSTA" das licitantes preliminarmente habilitadas, cujos originais, folha a folha, serão rubricados pela Comissão de Licitação e pelos representantes devidamente credenciados.

9.9. A seu critério, a Comissão de Licitação poderá designar nova data para a abertura dos envelopes “PROPOSTA”, comunicando os participantes com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.

9.10. Dúvidas que eventualmente surgirem durante as sessões serão resolvidas no ato pela Comissão e serão registradas em Ata.

9.11. Os documentos de habilitação e proposta, bem como as atas lavradas nas sessões públicas serão assinadas e rubricadas pelos membros da Comissão e licitantes presentes.

10.
JULGAMENTO

10.1. A presente licitação é do tipo "MENOR PREÇO GLOBAL”.
10.2. ‘Será julgada inabilitada a proponente que, na apreciação do conteúdo do “ENVELOPE N° 1 - DOCUMENTAÇÃO”, deixar de atender ao contido em qualquer dos subitens do item 7 deste edital.
10.3. Será julgada desclassificada a proponente que, na apreciação do conteúdo do "SEGUNDO ENVELOPE - PROPOSTA":

10.3.1. Deixar de atender qualquer exigência desta licitação e/ou colocar documentos em envelopes trocados;

10.3.2. Deixar de atender ao contido em qualquer dos subitens do item 8 deste Edital;

10.3.3. Não apresentar oferta para o cumprimento integral do item/lote cotadolote propopo e ou apresentar preço total ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor zero;

10.3.4. Serão desclassificadas as propostas cujo preço total forem superiores ao máximo estabelecido pelo MUNICÍPIO;

10.3.5. Serão desclassificadas as propostas manifestamente inexeqüíveis, bem como as que não atenderem às exigências desta licitação, as propostas que contiverem valor(es) vil(is) ou excessivo(s) tendo em vista os valores correntes do mercado, obedecido o disposto nos parágrafos do Artigo 48 da Lei nº 8666/93;

10.3.6. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem para qualquer item do quadro de quantidades e custos fornecido  valor irrisório ou de valor zero e, ainda, que alterem as quantidades e ou unidades dos serviços contantes do quadro de quantidades;

10.4. Será vencedora a proponente que oferecer menor preço global, através de medições pelos preços unitários. Existindo discrepância entre o preço total proposto e a soma dos valores obtidos da multiplicação do preço unitário proposto pelas quantidades, prevalecerá o segundo. A proposta será conferida e corrigida utilizando-se os preços unitários propostos através do uso do Excel com a seguinte fórmula {=arred(célula da quantidade * célula do preço unitário;2)}.

10.5. Ocorrendo empate entre duas ou mais licitantes com propostas de menor preço global, após obedecido o disposto no parágrafo 2° do artigo 3° da Lei n° 8.666/93, a Comissão de Licitação procederá a um sorteio, do qual resultará o vencedor. No caso de empresa enquadrada nos benefícios da LC 123/06 e que tenha apresentado a declaração do item 7.2.4.2. deste Edital e, ainda, apresente proposta com valor global consignado em ata, resultante do empate previsto na LC 123/06, este deverá protocolar no prazo de 24 horas a nova proposta com o preço consignado em ata acompanhada da composição de preços unitários de todos os itens do quadro de quantidade e custos. O não protocolo previsto acima acarretará na desclassificação da proposta consignada em ata.

10.6. Após publicação do resultado final, a Comissão encaminhará o processo à autoridade superior para fins de adjudicação e homologação.

10.7. A assinatura do contrato se dará mediante a prestação da garantia de execução exigida no item 12 deste Edital, pela(s) empresa(s) vencedora(s).

11. DOS RECURSOS

11.1. Os recursos atenderão ao contido no artigo 109 da Lei n° 8.666/93;

11.2.
Os recursos deverão ser protocolados no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Araucária, cujo endereço consta no aviso desta licitação, e endereçados à autoridade subscritora deste Edital.

12. DA GARANTIA CONTRATUAL

12.1. O recolhimento da caução de garantia de execução e sua restituição obedecerão ao contido na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores;

12.2. O valor da caução de garantia de execução é de 5% (cinco por cento) sobre o valor global do termo de contrato de empreitada;

12.3. A proponente vencedora, quando da assinatura do contrato, deverá apresentar comprovação de formalização da caução de garantia de execução, que servirá de garantia à fiel observância das obrigações contratuais;

12.4. A caução de garantia de execução poderá ser efetuada mediante:

12.4.1. Caução em dinheiro, cheque administrativo nominal ao contratante, ou em títulos da dívida pública, devendo estes terem sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

12.4.2. Carta de fiança bancária, sendo obrigatório que o prazo de validade da mesma seja, no mínimo, igual ao prazo de execução da obra acrescido de 90 (noventa) dias;

12.4.3. Seguro-garantia de execução em apólice nominal ao contratante e emitida por seguradora brasileira ou autorizada a funcionar no Brasil, sendo obrigatório que o prazo de validade seja, no mínimo, igual ao prazo de execução da obra acrescido de 90 (noventa) dias;

12.4.4.
No caso da caução ser efetuada em dinheiro, esta deverá ser feita através de depósito no Banco do Brasil (001), Agência Araucária (1467-2), Conta Corrente (45251-3), Identificação do Depósito CNPJ DA EMPRESA;

12.4.5. A devolução no caso da caução efetuada em dinheiro, deverá ser solicitada através de processo geral, junto ao protocolo geral da Prefeitura Municipal, e será devolvida no prazo de 05 (cinco) dias corridos após o protocolo do mesmo;
12.4.6. Qualquer majoração do valor contratual obrigará a contratada a caucionar, nas mesmas modalidades dos itens anteriores, valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da alteração ou alterar o valor do título de garantia de cumprimento no mesmo montante da majoração do contrato, que fará parte integrante da caução de garantia de execução. No caso de redução do valor contratual, poderá a contratada ajustar o valor da caução de garantia;

12.5. No caso de inadimplemento das obrigações contratuais e/ou rescisão do termo de contrato por culpa da contratada, serão aplicadas as disposições constantes dos artigos 78 e 80 da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores;

12.6. A devolução da caução, ou o valor que dela restar dar-se-á mediante a apresentação de termo de recebimento definitivo. As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução das obras e serviços, são de inteira responsabilidade da contratada.

13. DA PRORROGAÇÃO E RENOVAÇÃO DO CONTRATO

13.1. Conforme disposto nos artigos 57 e 65 da Lei 8.666/93;

14. DAS PENALIDADES

14.1. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o preço total dos serviços, no caso da vencedora dar causa à rescisão do contrato ou no caso de não cumprir o contido no item 4.1.

14.2. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o preço total dos serviços, por dia de atraso, no caso da vencedora não cumprir os prazos dos itens 4.2., 4.3. até o limite máximo de 10 (dez) e 30 (trinta) dias corridos, respectivamente, quando poderá ser rescindida a contratação. A mesma penalidade será aplicada no caso de descumprimento de qualquer prazo e ou condição estabelecidos no Anexo II, podendo o contrato ser rescindido em caso de reincidência.

14.3. No caso da contratada não cumprir as condições estabelecidas no presente Edital, poderá ser: 

14.3.1. Suspensa de licitar e impedida de contratar temporariamente com a Prefeitura do Município de Araucária, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

14.3.2. Declarada inidônea para licitar ou contratar com a administração pública, na forma do inciso IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93.

14.3.3. Advertência no diário de obras;

14.3.4. Advertência através de ofício.

14.4. As penalidades acima estabelecidas poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, após facultado o exercício de defesa prévia em processo administrativo na forma do § 2º do art. 87, da Lei nº 8.666/93. 

15. NORMAS E CRITÉRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

15.1. Competirá à vencedora a admissão dos operários, operadores, motoristas e técnicos necessários ao desempenho dos serviços, correndo por sua conta encargos sociais, seguro, uniformes com os dizeres “A Serviço da PMA”, equipamentos de segurança e demais exigências das leis trabalhistas, podendo o Município solicitar, a qualquer momento, documentos comprobatórios. O não cumprimento poderá acarretar a paralisação dos serviços e/ou suspensão do pagamento até a regularização das pendências por parte da contratada, ficando a contratante isenta de conceder qualquer reajuste nas faturas retidas. Todos os equipamentos deverão ser colocados à disposição com operadores e/ou motoristas habilitados para a função;

15.2. A fiscalização terá direito de exigir dispensa, a qual deverá se realizar dentro de 48 (quarenta e oito) horas, de todo empregado cuja conduta seja prejudicial ao bom andamento do serviço. Se a dispensa der origem a qualquer ação judicial, o Município não terá em nenhum caso, qualquer responsabilidade. A contratada fica obrigada a apresentar a relação dos funcionários que executarão o serviço bem como cópia da ficha de registro destes funcionários.

15.3. As despesas com ferramentas e materiais, inclusive consumo de água e energia elétrica, necessárias à execução dos serviços, serão de responsabilidade da contratada e deverão obedecer aos padrões estabelecidos pelo Município.

15.4. A vencedora deverá tomar todas as medidas de segurança cabíveis aos serviços que executará, não arcando o Município com qualquer ônus em caso de acidente. O transporte dos funcionários até o local dos serviços, bem como as despesas com a alimentação, será por conta da Empresa vencedora.

15.5. Os serviços que constituem o objeto do presente Edital, deverão ser executados de acordo com a orientação/fiscalização da Secretaria Municipal de Planejamento.
15.6. Deverão ser respeitadas as leis ambientais vigentes no âmbito Federal, Estadual e Municipal.

16. DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1. A subcontratação é permitida mediante prévia autorização da CONTRATANTE somente para os serviços e projetos que ultrapassem a competência técnica do responsável pelos serviços. Ainda deverá efetuar o pagamento no máximo dois dias após o recebimento do Município. Deverá ser apresentado o contrato de sub empreitada para apreciação e aprovação das condições.

16.2. A contratada é responsável pelos danos causados diretamente ao MUNICÍPIO ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade pela fiscalização e acompanhamento feitos pelo MUNICÍPIO.

16.3. O MUNICÍPIO reserva-se o direito de anular ou revogar a presente licitação, sem que caiba aos proponentes qualquer reclamação ou indenização.

16.4. O MUNICÍPIO, direta ou indiretamente, fiscalizará e acompanhará a execução dos serviços.

16.5. A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

16.6. São de responsabilidade da vencedora todos os encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto da presente licitação e a sua inadimplência não transfere ao MUNICÍPIO a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato, devendo a contratada apresentar as guias de recolhimento do INSS dos funcionários alocados em CNPJ específico .

16.7. O MUNICÍPIO reserva-se, ainda, o direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execução dos serviços contratados, mediante o pagamento único e exclusivo daqueles já executados, considerando-se, para tanto, os preços unitários.

16.8. O MUNICÍPIO rejeitará, no todo ou em parte, os serviços em desacordo com o exigido nesta licitação.

16.9. A vencedora obriga-se a apresentar, até o início dos serviços, as guias de recolhimento da “Anotação de Responsabilidade Técnica - ART/Execução de Obras ou Serviços”, junto ao CREA e relação dos funcionários que executarão o  serviço acompanhado da cópia da ficha de registro e da cópia da Carteira de Trabalho dos  mesmos, sob pena de descumprimento contratual.

16.10. É facultado ao MUNICÍPIO, quando a vencedora não assinar o contrato, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço desta licitação ou revogá-la, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.

16.11. As empresas poderão visitar o local para certificação das condições e detalhes para a execução da obra, não cabendo recurso posterior à realização da licitação, baseado em desconhecimento de qualquer fato ou detalhe. 

16.12. A licitante se obriga a manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

16.13. O índice exigido no subitem 7.2.2.3 dá-se em razão de que, quando é encontrado o índice 1,5 conclui-se que a empresa tem capacidade para dar cobertura ao seu passivo com sobra de recursos financeiros, trazendo maior segurança à administração pública.

16.14. Até o segundo dia útil que anteceder a data fixada para recebimento dos envelopes de habilitação e proposta, qualquer cidadão poderá protocolar, impugnação ao ato convocatório desta licitação, no Protocolo Geral da Prefeitura do Município de Araucária, sito à Rua Pedro Druszcz, nº 111, térreo. As eventuais impugnações devem atender ao disposto no art. 41 e parágrafos da Lei nº 8.666/93.

16.14.1 A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de até 01 (um) dia útil anterior à data fixada para recebimento dos envelopes de habilitação e proposta.

16.15. Qualquer dúvida a respeito desta licitação, a empresa deverá se dirigir à Comissão de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia, sita na Rua Pedro Druszcz, n º 160, 1º andar, Araucária, PR., Telefone (41) 3614-1716, ou Site www.araucaria.pr.gov.br.

16.16. Integram o presente Edital:

a) Anexo I – Modelos de declarações e de autorização;
b) Anexo II – Termo de referência;
c) Anexo III – Minuta do Contrato;

d) Projetos gravados em CD.
Prefeitura do Município de Araucária, 27 de junho de 2013.

_____________________________

OSVALDO CESAR MARTINS

Presidente da Comissão Permanente de Licitação de Obras e 
Serviços de Engenharia

ANEXO I
MODELOS DE DECLARAÇÃO E DE AUTORIZAÇÃO

DECLARAÇÃO

Nome da empresa, por seu representante legal, declara para o fim de participação na CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 
Local e data

_______________________________

Assinatura e identificação do representante legal

DECLARAÇÃO

Nome da empresa, por seu representante legal, declara para o fim de participação na licitação, modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 
Local e data

______________________________

Assinatura e identificação do representante legal

DECLARAÇÃO

Declaramos, finalmente, para fins do disposto no Inciso V do Artigo 27 da Lei nº 8666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, que não empregamos menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não empregamos menor de dezesseis anos.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data

______________________________

Assinatura e identificação do representante legal

AUTORIZAÇÃO

Nome da empresa, por seu representante legal, Identificação do proponente, autoriza nosso funcionário, Sr. __________________, RG nº ___________________, a participar ativamente desta abertura, dando a ele plenos poderes para nos representar.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente.

Local e data

_____________________________________


Assinatura e identificaçãodo representante legal

ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA
1.
QUADRO DE QUANTIDADES E CUSTOS
	Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80x38m)
	 
	 
	 
	 

	Município:  ARAUCÁRIA- PR
	
	
	
	 

	Endereço: ESCOLA IBRAIM ANTÔNIO MANSUR - RUA NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS - ARAUCÁRIA -PR

	
	
	
	
	
	

	Planilha Orçamentária 

	
	
	
	
	
	

	ITEM
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
	UNID.
	 QUANT. 
	 VALOR UNIT. 
	 TOTAL 

	

	1
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Abrigo provisório c/ pavimento para alojamento e depósito
	m²
	12,00
	159,47
	1.913,64

	1.2
	Placa da obra - padrão governo federal
	m²
	3,00
	217,97
	653,91

	1.3
	Locação da obra - execução de gabarito
	m²
	861,56
	3,68
	3.170,54

	1.4
	Instalações provisórias de esgoto
	un
	1,00
	429,79
	429,79

	1.5
	Instalações provisórias de energia
	un
	1,00
	722,95
	722,95

	1.6
	Instalações provisórias de água
	un
	1,00
	124,44
	124,44

	 
	 
	 
	 Subtotal item 1 
	7.015,27

	
	
	
	
	
	

	2
	MOVIMENTO DE TERRA
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Escavação manual solo de 1a.cat. prof. até 1.50m
	m³
	54,00
	31,56
	1.704,24

	2.2
	Aterro c/ compactação manual s/ controle, mat. c/ aquisição
	m³
	295,00
	35,28
	10.407,60

	2.3
	Reaterro c/ compactação manual s/ controle, material da vala
	m³
	37,40
	20,70
	774,18

	2.4
	Carga manual de entulho em caminhão basculante
	m³
	15,00
	13,40
	201,00

	2.5
	Transporte de material, exceto rocha em caminhão até 10km
	m³
	15,00
	22,60
	339,00

	 
	 
	 
	 Subtotal item 2 
	13.426,02

	
	
	
	
	
	

	3
	INFRAESTRUTURA
	 
	 
	 
	 

	3.1
	ESTACAS
	 
	 
	 
	 

	3.1.1
	Lastro de concreto magro traço 1:4:8, espessura 5 cm, preparo mecânico
	m²
	13,10
	40,50
	530,55

	3.1.2
	Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x
	m²
	40,96
	39,23
	1.606,86

	3.1.3*
	CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 424,37Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento
	m³
	5,54
	509,24
	2.821,19

	3.1.4*
	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.
	kg
	49,00
	7,40
	362,60

	3.1.5*
	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE( KG 5,85
PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.
	kg
	723,00
	7,02
	5.075,46

	3.1.6*
	ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MOLD.IN-LOCO - sinapi 04/13
	m
	460,00
	43,43
	19.977,80

	3.2
	VIGAS BALDRAMES
	 
	
	
	

	3.2.1
	Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x
	m²
	260,60
	32,30
	8.417,38

	3.2.2
	Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento
	m³
	34,30
	1.260,00
	43.218,00

	3.2.3
	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações
	m²
	72,00
	5,94
	427,68

	 
	 
	 
	 Subtotal item 3 
	82.437,52

	
	
	
	
	
	

	4
	SUPERESTRUTURA
	 
	 
	 
	 

	4.1
	PILARES
	 
	 
	 
	 

	4.1.1
	Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x
	m²
	185,50
	39,23
	7.277,17

	4.1.2
	Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento
	m³
	18,00
	1.350,48
	24.308,64

	4.2
	VIGAS
	 
	
	
	

	4.2.1
	Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x
	m²
	110,00
	39,23
	4.315,30

	4.2.2
	Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento
	m³
	7,50
	1.440,00
	10.800,00

	4.3
	LAJE PREMOLDADA
	 
	
	
	

	4.3.1
	Laje premoldada para forro (e=12cm), inclusive capeamento (e=4cm) e escoramento
	m²
	88,60
	64,01
	5.671,29

	 
	 
	 
	 Subtotal item 4 
	52.372,40

	
	
	
	
	
	

	5
	PAREDES E PAINÉIS
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,09m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm
	m²
	331,00
	62,67
	20.743,77

	5.2
	Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,19m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm
	m²
	183,00
	85,37
	15.622,71

	5.3
	Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,04m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm
	m²
	28,00
	49,11
	1.375,08

	5.4
	Elemento vazado de concreto (40x40x7cm) assentados com argamassa (imento e areia traço 1:3)
	m²
	6,00
	67,39
	404,34

	5.5
	Elemento vazado de concreto (50x50x10cm) anti-chuva assentados com argamassa (imento e areia traço 1:3)
	m²
	148,10
	65,38
	9.682,78

	 
	 
	 
	Subtotal item 5
	47.828,68

	
	
	
	
	
	

	6
	COBERTURA
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Estrutura de aço em arco vão de 30m
	m²
	1.114,00
	105,28
	117.281,92

	6.2
	Telha metálica em chapa galvanizada e=0.5mm
	m²
	1.114,00
	30,31
	33.765,34

	 
	 
	 
	Subtotal item 6
	151.047,26

	
	
	
	
	
	

	7
	ESQUADRIAS
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Porta de madeira (1,00x2,10 m) com bandeira (1,00x0,80 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias
	und
	2,00
	495,96
	991,92

	7.2
	Porta de madeira (0,90x2,10 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias
	und
	1,00
	371,14
	371,14

	7.3
	Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,60 m) completa inclusive targeta metálica 
	und
	4,00
	446,04
	1.784,16

	7.4
	Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,80 m)  completa inclusive targeta metálica - WC PNE 
	und
	2,00
	357,47
	714,94

	 
	 
	 
	Subtotal item 7
	3.862,16

	
	
	
	
	
	

	8
	REVESTIMENTOS
	 
	 
	 
	 

	8.1
	Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar traço 1:3 esp.= 5mm p/ parede
	m²
	960,10
	4,09
	3.926,81

	8.2
	Emboço c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar, traço 1:7
	m²
	409,10
	10,37
	4.242,37

	8.3
	Reboco c/argamassa pré-fabricada, adesivo de alta resistência p/tinta epóxi esp= 5mm p/parede
	m²
	551,00
	10,98
	6.049,98

	8.4
	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 cm - incl. rejunte - conforme projeto
	m²
	328,00
	26,00
	8.528,00

	8.5
	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto
	m²
	81,10
	30,00
	2.433,00

	 
	 
	 
	Subtotal item 8
	25.180,16

	
	
	
	
	
	

	9
	PISOS
	 
	 
	 
	 

	9.1
	Lastro de brita graduada apiloada (esp.=6 cm)
	m²
	633,20
	2,43
	1.538,68

	9.2
	Piso em concreto armado com tela e juntas de dilatação (esp.=10cm)
	m²
	633,20
	42,26
	26.759,03

	9.3
	Piso em concreto simples desempolado (esp.=5cm), inclusive contrapiso
	m²
	195,40
	40,10
	7.835,54

	9.4
	Junta de retração, serrada com disco diamantado, para pavimentos em placa de concreto, profund.= 5cm, inclusive preenchimento com mastique
	m
	627,05
	9,60
	6.019,68

	9.5
	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 33 x 33 cm - incl. rejunte - conforme projeto 
	m²
	62,50
	32,12
	2.007,50

	 
	 
	 
	Subtotal item 9
	44.160,43

	
	
	
	
	
	

	10
	PINTURA
	 
	 
	 
	 

	10.1
	Aplicação de selador acrílico
	m²
	847,20
	3,34
	2.829,65

	10.2
	Demarcação de quadra com tinta acrílica
	m
	360,00
	6,42
	2.311,20

	10.3
	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica
	m²
	88,60
	11,43
	1.012,70

	10.4
	Esmalte sintético em estrutura de aço carbono 50 micra com revólver
	m²
	1.114,00
	8,77
	9.769,78

	10.5
	Pintura c/ primer epoxi em estrutura de aço carbono 25 micra com revólver
	m²
	1.114,00
	6,12
	6.817,68

	10.6
	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica
	m²
	847,20
	13,19
	11.174,57

	10.7
	Pintura de piso com tinta à base de resina epóxi
	m²
	480,00
	24,15
	11.592,00

	10.8
	Pintura em tinta PVA latex (02 demãos), inclusive emassamento
	m²
	476,00
	8,36
	3.979,36

	 
	 
	 
	Subtotal item 10
	49.486,94

	
	
	
	
	
	

	11
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
	 
	 
	 
	 

	11.1
	Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 20 mm - 1/2"
	un
	4,00
	0,40
	1,60

	11.2
	Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 25 mm - 3/4"
	un
	12,00
	0,50
	6,00

	11.3
	Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 32 mm - 1"
	un
	4,00
	1,05
	4,20

	11.4
	Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 50 mm -1.1/2"
	un
	4,00
	2,75
	11,00

	11.5
	Bucha de redução soldável curta 50 mm - 40 mm
	un
	2,00
	1,42
	2,84

	11.6
	Bucha de redução soldável longa 40 mm - 25 mm
	un
	2,00
	1,68
	3,36

	11.7
	Caixa d´água em fibra de vidro - cap. 3.000 litros
	un
	1,00
	367,48
	367,48

	11.8
	Engate flexível plástico
	un
	10,00
	3,86
	38,60

	11.9
	Flange para caixa dágua 25 mm
	un
	3,00
	7,65
	22,95

	11.10
	Flange para caixa dágua 50 mm
	un
	2,00
	16,95
	33,90

	11.11
	Joelho 90º soldável 25 mm
	un
	11,00
	0,36
	3,96

	11.12
	Joelho 90º soldável 32 mm
	un
	6,00
	0,93
	5,58

	11.13
	Joelho 90º soldável 50 mm
	un
	8,00
	2,51
	20,08

	11.14
	Joelho 90º soldável com bucha de latão - 20 mm - 1/2"
	un
	2,00
	2,83
	5,66

	11.15
	Joelho de redução 90º soldável 32 mm - 25 mm
	un
	4,00
	1,36
	5,44

	11.16
	Joelho de redução 90º soldável com bucha de latão 25 mm - 1/2"
	un
	16,00
	3,08
	49,28

	11.17
	Luva de redução soldável 40 mm - 32 mm
	un
	4,00
	2,11
	8,44

	11.18
	Luva de redução soldável 50 mm - 20 mm
	un
	2,00
	4,80
	9,60

	11.19
	Luva soldável 32 mm
	un
	4,00
	0,94
	3,76

	11.20
	Luva soldável com rosca - 3/4"
	un
	8,00
	0,81
	6,48

	11.21
	Registro de gaveta c/ canopla cromada (1")
	un
	2,00
	49,70
	99,40

	11.22
	Registro de gaveta c/ canopla cromada (1.1/2")
	un
	2,00
	81,15
	162,30

	11.23
	Registro de gaveta c/ canopla cromada (1/2")
	un
	2,00
	40,83
	81,66

	11.24
	Registro de gaveta c/ canopla cromada (3/4")
	un
	2,00
	41,55
	83,10

	11.25
	Registro de pressão c/ canopla cromada (3/4")
	un
	8,00
	41,05
	328,40

	11.26
	Tê 90º soldável - 25 mm
	un
	5,00
	0,55
	2,75

	11.27
	Tê 90º soldável - 40 mm
	un
	8,00
	4,29
	34,32

	11.28
	Tê 90º soldável - 50 mm
	un
	4,00
	4,43
	17,72

	11.29
	Tê de redução 90º soldável 32 mm - 25 mm
	un
	4,00
	2,84
	11,36

	11.30
	Tê de redução 90º soldável 50 mm - 40 mm
	un
	2,00
	8,79
	17,58

	11.31
	Torneira cromada para lavatório 1/2"
	un
	8,00
	52,19
	417,52

	11.32
	Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4"
	un
	1,00
	39,84
	39,84

	11.33
	Tubo PVC rígido soldável - 20 mm
	m
	27,00
	3,91
	105,57

	11.34
	Tubo PVC rígido soldável - 25 mm
	m
	38,00
	13,01
	494,38

	11.35
	Tubo PVC rígido soldável - 32 mm
	m
	28,00
	18,30
	512,40

	11.36
	Tubo PVC rígido soldável - 40 mm
	m
	14,00
	22,27
	311,78

	11.37
	Tubo PVC rígido soldável - 50 mm
	m
	36,00
	25,63
	922,68

	11.38
	União soldável - 20 mm
	un
	6,00
	3,65
	21,90

	11.39
	União soldável - 50 mm
	un
	2,00
	17,01
	34,02

	11.40
	Vaso sanitario para deficientes físicos para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo PVC de ligação
	un
	2,00
	198,30
	396,60

	11.41
	Vaso sanitario sifonado, para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive assento plástico, anel de vedação, tubo PVC de ligação
	un
	4,00
	198,30
	793,20

	 
	 
	 
	Subtotal item 11
	5.498,69

	
	
	
	
	
	

	12
	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
	 
	 
	 
	 

	12.1
	Bucha de redução longa 50 mm - 40 mm
	un
	5,00
	1,04
	5,20

	12.2
	Caixa de inspeção de esgoto sifonada (60x60 cm)
	un
	4,00
	125,78
	503,12

	12.3
	Caixa sifonada (100x100x50 mm)
	un
	6,00
	31,73
	190,38

	12.4
	Caixa sifonada (150x150x50 mm)
	un
	4,00
	27,51
	110,04

	12.5
	Curva 90º curta - 40 mm
	un
	14,00
	1,93
	27,02

	12.6
	Fossa séptica, em concreto armado, (d 2,50 x h 12,00)
	un
	1,00
	678,90
	678,90

	12.7
	Joelho 45º - 40 mm
	un
	3,00
	2,47
	7,41

	12.8
	Joelho 45º -50 mm
	un
	6,00
	3,76
	22,56

	12.9
	Joelho 90º - 100 mm
	un
	7,00
	4,15
	29,05

	12.10
	Joelho 90º c/ anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1.1/2"
	un
	10,00
	1,54
	15,40

	12.11
	Junção simples 100 mm - 100 mm
	un
	5,00
	10,16
	50,80

	12.12
	Junção simples 100 mm - 50 mm
	un
	6,00
	5,98
	35,88

	12.13
	Junção simples 50 mm - 50 mm
	un
	8,00
	3,87
	30,96

	12.14
	Sifão de copo para pia e lavatório 1" - 1.1/2"
	un
	9,00
	6,18
	55,62

	12.15
	Sumidouro em alvenaria (d 2,30 x h 6,00)
	un
	1,00
	556,35
	556,35

	12.16
	Tê sanitário 100 mm - 50 mm
	un
	1,00
	7,50
	7,50

	12.17
	Tubo PVC ponta e bolsa c/ virola - 50 mm
	m
	3,00
	11,32
	33,96

	12.18
	Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm
	m
	35,00
	24,19
	846,65

	12.19
	Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm
	m
	20,00
	18,50
	370,00

	12.20
	Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm
	m
	17,00
	25,16
	427,72

	12.21
	Válvula para lavatório e tamque 1"
	un
	9,00
	4,29
	38,61

	 
	 
	 
	Subtotal item 12
	4.043,13

	
	
	
	
	
	

	13
	DRENAGEM PLUVIAL
	 
	
	
	

	13.1
	Calha em chapa de aço galvanizado n° 24
	m
	72,00
	31,48
	2.266,56

	13.2
	Tubo de queda -  água pluvial DN=150 mm
	m
	20,00
	44,38
	887,60

	13.3
	Joelho PVC 90° d=150 mm - tubulação pluvial
	m
	4,00
	56,80
	227,20

	13.4
	Ralo hemisférico tipo "abacaxi" com tela de aço com funil de saída cônico
	un
	4,00
	18,02
	72,08

	13.5
	Canaleta de concreto c/ tampa removível em chapa de aço (0,25 x 0,25 x 0,25m)
	m
	72,00
	67,38
	4.851,36

	 
	 
	 
	Subtotal item 13
	8.304,80

	
	
	
	
	
	

	14
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220
	 
	
	
	

	14.1
	Condulete em alumínio tipo T de 3/4", inclusive acessórios
	un
	5,00
	12,17
	60,85

	14.2
	Condulete em alumínio tipo L de 3/4", inclusive acessórios
	un
	5,00
	4,50
	22,50

	14.3
	Condulete em alumínio tipo TA de 3/4", inclusive acessórios
	un
	4,00
	12,87
	51,48

	14.4
	Condulete em alumínio tipo XA de 3/4", inclusive acessórios
	un
	1,00
	11,16
	11,16

	14.5
	Caixa de PVC 4x2", inclusive espelho
	un
	16,00
	1,43
	22,88

	14.6
	Caixa PVC octogonal 4x4"
	un
	7,00
	2,27
	15,89

	14.7
	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 2,5 mm²
	m
	190,00
	3,31
	628,90

	14.8
	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 4 mm²
	m
	820,00
	3,98
	3.263,60

	14.9
	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 16 mm²
	m
	14,00
	8,46
	118,44

	14.10
	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/90ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1000V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 35 mm²
	m
	41,00
	11,43
	468,63

	14.11
	Tomada 2p + t de embutir, 10 A, completa
	un
	2,00
	15,27
	30,54

	14.12
	Tomada 2p + t para piso, 10 A, completa
	un
	1,00
	20,65
	20,65

	14.13
	Interruptor 1 tecla simples
	un
	7,00
	6,14
	42,98

	14.14
	Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca)
	un
	5,00
	7,44
	37,20

	14.15
	Disjuntor termomagnetico binopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)
	un
	5,00
	7,44
	37,20

	14.16
	Disjuntor termomagnetico binopolar 25 A, padrão DIN (linha branca)
	un
	8,00
	7,44
	59,52

	14.17
	Disjuntor termomagnetico triopolar 150 A, padrão DIN (linha branca)
	un
	2,00
	164,09
	328,18

	14.18
	Disjuntor termomagnetico triopolar 175 A, padrão DIN (linha branca)
	un
	1,00
	679,76
	679,76

	14.19
	Dispositivo residual diferencial - DR 125A In 30 mA
	un
	1,00
	254,68
	254,68

	14.20
	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 4 disjuntores unipolares + 8 bipolares + 1 tripolar + 1 DR, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores
	un
	1,00
	254,68
	254,68

	14.21
	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 1 disjuntor unipolar + 5 bipolares + 2 tripolares, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores
	un
	1,00
	254,68
	254,68

	14.22
	Eletroduto de pvc rígido roscável, 1", inclusive curvas
	m
	22,00
	9,96
	219,12

	14.23
	Eletroduto de pvc rígido roscável, 3/4", inclusive curvas
	m
	32,00
	5,75
	184,00

	14.24
	Eletroduto de pvc rígido roscável, 1.1/2", inclusive curvas
	m
	22,00
	18,96
	417,12

	14.25
	Eletroduto de ferro galvanizado d= 3/4" - inclusive braçadeiras
	m
	86,00
	17,28
	1.486,08

	14.26
	Eletroduto de ferro galvanizado d= 1" - inclusive braçadeiras
	m
	17,00
	20,85
	354,45

	14.27
	Eletroduto de ferro galvanizado d= 1.1/2" - inclusive braçadeiras
	m
	34,00
	31,28
	1.063,52

	14.28
	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator eletronico e lampadas
	un
	6,00
	66,69
	400,14

	14.29
	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator eletronico e lampadas
	un
	1,00
	52,86
	52,86

	14.30
	Luminária blindada p/ alta pressão, linha industrial projetor hermético para lâmpada de luz mista de  500 W, com proteção da lâmpada 
	un
	15,00
	185,40
	2.781,00

	 
	 
	 
	Subtotal item 14
	13.622,69

	
	
	
	
	
	

	15
	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
	 
	
	
	

	15.1
	Caixa de inspeção 30x30x40 cm com tampa de ferro fundido
	un
	5,00
	145,37
	726,85

	15.2
	Conector de bronze para haste 5/8"
	un
	12,00
	13,35
	160,20

	15.3
	Cordoalha de cobre nu 35 mm²
	un
	24,00
	27,96
	671,04

	15.4
	Haste tipo Coopperweld 5/8" - 3m
	un
	5,00
	26,70
	133,50

	15.5
	Tubo PVC 40 mm
	un
	18,00
	18,60
	334,80

	15.6
	Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos
	un
	5,00
	10,64
	53,20

	 
	 
	 
	Subtotal item 15
	2.079,59

	
	
	
	
	
	

	16
	SERVIÇOS DIVERSOS
	 
	
	
	

	16.1
	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de ferro galvanizado 2"
	m²
	147,00
	67,35
	9.900,45

	16.2
	Portão em tubo de ferro galvanizado 2" e tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, inclusive dobradiças e fechadura
	un
	4,00
	490,36
	1.961,44

	16.3
	Bancada em granito cinza andorinha para lavatório com testeiras - espessura 2cm, largura 50 cm, conforme projeto
	m
	4,80
	185,24
	889,15

	16.4
	Banco de concreto armado polido (l=0,45m) sem arestas, conforme projeto
	m
	4,80
	122,44
	587,71

	16.5
	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura
	un
	2,00
	176,10
	352,20

	16.6
	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura
	un
	8,00
	100,63
	805,04

	16.7
	Espelho plano 4mm
	m²
	4,50
	192,04
	864,18

	16.8
	Estrutura metálica c/ tabelas de basquete
	cj
	1,00
	746,64
	746,64

	16.9
	Estrutura metálica de traves de futsal
	cj
	1,00
	1.630,37
	1.630,37

	16.10
	Estrutura metálica p/ rede de voley
	cj
	1,00
	1.228,00
	1.228,00

	16.11
	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm
	m
	2,90
	49,81
	144,45

	16.12
	Limpeza geral
	m²
	861,56
	1,42
	1.223,42

	 
	 
	 
	Subtotal item 16
	20.333,05

	
	
	
	
	
	

	17
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS - PREFEITURA
	 
	
	
	

	17.0**
	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL- APROVEITAMENTO 2 X
	M²
	132,00
	33,98
	4.485,36

	17.1**
	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA
	M²
	711,00
	14,15
	10.060,65

	17.2**
	ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM PROFUNDIDADE DE 1,5 ATE 3M COM RETROESCAVADEIRA 75HP, SEM ESGOTAMENTO
	M³
	276,00
	7,52
	2.075,52

	17.3**
	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM
	M³
	276,00
	3,95
	1.090,20

	17.4**
	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO
	M³
	20,77
	53,59
	1.113,06

	17.5**
	GRAMA BATATAIS EM PLACAS
	M²
	822,00
	7,55
	6.206,10

	17.6*
	Remoção de cerca de telas tipo alambrado com palanques e/ou mourões
	M²
	102,00
	19,81
	2.020,62

	 
	RAMPAS PNE / ESCADA EXTERNA
	 
	
	
	

	17.7*
	Alvenaria de tijolos ceramicos(9x14x19)  e=9cm,arg.mista(1:4+130Kg cim/m3)
	m²
	54,08
	38,71
	2.093,44

	17.8*
	Pintura com Látex Acrilico, em paredes e tetos novos (3 demãos)
	M²
	108,16
	17,98
	1.944,72

	17.9**
	CONTRAPISO/LASTRO CONCRETO 1:3:6 S/BETONEIRA E=5CM
	M²
	95,01
	22,46
	2.133,92

	17.10**
	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
	M²
	95,01
	37,26
	3.540,07

	17.11*
	Forma chapa comp res 12mm p/laje - s/reap
	M²
	12,00
	92,79
	1.113,48

	17.12*
	Concreto estrutural (1:2:4) fck 15.0 MPa, misturado com betoneira e lançado
	M³
	1,20
	417,68
	501,22

	17.12.1*
	Tela soldada Q138 Ø4,20mm #10x10cm
	M²
	12,00
	8,00
	96,00

	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXTERNAS 

	17.13
	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE PEDRA DE MAO, ATE 1,5M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.
	m³
	21,00
	52,33
	1.098,93

	17.14
	REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO
	M3
	21,00
	23,40
	491,40

	17.15
	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 60MM (2 1/2") INCL CONEXOES, FORN
ECIMENTO E INSTALACAO
	m
	140,00
	33,86
	4.740,40

	17.16
	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA
	und
	8,00
	181,43
	1.451,44

	17.17
	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 70MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	420,00
	36,83
	15.468,60

	17.18
	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 10MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	140,00
	7,37
	1.031,80

	17.19
	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 35MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	140,00
	19,93
	2.790,20

	17.20
	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 74131
	UND
	1,00
	768,83
	768,83

	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EXTERNA

	17.21*
	Caixa de inspeção em alvenaria 0.60x0.60x0.60 c/ fundo e tampa em C.A.
	UND
	1,00
	360,94
	360,94

	17.22*
	Execução de Fossa séptica c/ tampa em concreto armado + escavação capacidade p/ até 15 pessoas
	UND
	1,00
	1.187,13
	1.187,13

	17.23*
	Execução de Poço SUMIDOURO para fossa séptica para até 15 pessoas
	UND
	1,00
	670,16
	670,16

	Subtotal item 17 - CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO
	68.534,19

	
	
	
	
	
	

	 Custo Total - Contrapartida do Município 
	90.263,08

	 Custo Total - Repasse FNDE 
	508.969,90

	Custo TOTAL com BDI incluso
	599.232,98

	* SMOP 2010
	
	
	
	

	** SINAPI MAI/13
	
	
	
	


2.
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
	
	MÊS 1
	MÊS 2
	MÊS 3
	MÊS 4
	MÊS 5
	 
	 

	
	Q1
	Q2
	Q3
	Q4
	Q5
	Q6
	Q7
	Q8
	Q7
	Q8
	VALOR
	%

	SERVIÇOS PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	R$ 7.015,27
	1,17%

	MOVIMENTO DE TERRA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	R$ 13.426,02
	2,24%

	INFRAESTRUTURA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	R$ 82.437,52
	13,76%

	SUPERESTRUTURA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	R$ 52.372,40
	8,74%

	PAREDES E PAINÉIS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	R$ 47.828,68
	7,98%

	COBERTURA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	R$ 151.047,26
	25,21%

	ESQUADRIAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	R$ 3.862,16
	0,64%

	REVESTIMENTOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	R$ 25.180,16
	4,20%

	PISOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	R$ 44.160,43
	7,37%

	PINTURA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	R$ 49.486,94
	8,26%

	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	R$ 5.498,69
	0,92%

	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	R$ 4.043,13
	0,67%

	DRENAGEM PLUVIAL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	R$ 8.304,80
	1,39%

	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	R$ 13.622,69
	2,27%

	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	R$ 2.079,59
	0,35%

	SERVIÇOS DIVERSOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	R$ 20.333,05
	3,39%

	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS - PREFEITURA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	R$ 68.534,19
	11,44%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R$ 599.232,98
	100,00%


3. ESPECIFICAÇÕES

Endereço da obra: Escola Municipal Ibraim Antônio Mansur, Rua Nossa Senhora dos Remédios, Araucária – PR. Coordenadas UTM 660071.60 m E 7170225.92 m S.

A obra tem fundação tipo  indireta por estacas escavadas, blocos de coroamento e vigas de baldrame, supra-estrutura metálica em treliças e fechamentos e cobertura em telhas onduladas de aço galvanizado com acabamento em pintura eletrostática. Vestiários em alvenaria. 

4. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

Conforme o Termo de Compromisso firmado entre a Prefeitura Municipal e o FNDE algumas condicionantes devem ser respeitadas pela empresa Contratada, conforme segue:

a) Assegurar e destacar obrigatoriamente a participação do Governo Federal e do FNDE em toda e qualquer ação, promocional ou não, relacionada com a execução do objeto pactuado acima, obedecendo ao modelo-padrão estabelecido, bem como apor a marca do Governo Federal em placas, cartazes, faixas e painéis de identificação da(s) obra(s) custeada(s) com osrecursos transferidos à conta do Programa, obedecendo ao que está disposto na Instrução Normativa nº 2, de 12 de dezembro de 2009, da Secretaria de Comunicação de Governo e Gestão Estratégica da Presidência da República;

b) Permitir o livre acesso de servidores do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal (Secretaria Federal de Controle – SFC/MF, Delegacia Federal de Controle – DFC ou sua representação no Estado, Secretaria de Controle Interno – CISET) e da Auditoria do FNDE, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos administrativos e aos registros dos fatos relacionados direta ou indiretamente com o objeto pactuado no Termo de Compromisso, bem como às obras e serviços a ele referidas, colaborando na obtenção de dados e de informações junto à comunidade local sobre os benefícios advindos da implantação do(s) projeto(s), quando em missão de fiscalização e auditoria;

c) Responsabilizar-se por todos os encargos de natureza trabalhista e previdenciária, decorrentes de eventuais demandas judiciais relativas a recursos humanos utilizados na execução do objeto deste Contrato, bem como por todos os ônus tributários ou extraordinários que incidam sobre o presente Instrumento, ressalvados aqueles de natureza compulsória, lançados automaticamente pela rede bancária arrecadadora;

d) A fiscalização do contrato será realizada pelo servidora lotado na Secretaria Municipal de Planejamento, Cargo Secretária Municipal de Planejamento: Aline Vieira de Andrade Mattar, Matrícula 11745. fone: (41) 3614-1535.

e) A contratada para a execução dos serviços deverá manter todos os funcionários devidamente uniformizados e utilizando-se de todos os EPI’s e EPC’s necessários para a execução das tarefas.

f) A CONTRATADA deverá antes do início dos serviços indicar o profissional responsável técnico pela execução bem como apresentar a devida ART com comprovação de pagamento da taxa. O profissional deverá obrigatoriamente ser o mesmo que foi habilitado tecnicamente no processo de licitação.

g) Os serviços serão realizados durante período letivo ou não, em horário normal de expediente e a CONTRATADA deve manter o canteiro de obras sempre limpo e organizado, não permitindo a entrada de pessoas alheias à obra, principalmente alunos. Os acessos ao canteiro devem ser devidamente monitorados e sinalizados devendo permanecer sempre fechados, tendo sua abertura controlada por funcionário almoxarife ou encarregado geral.

h) Todo e qualquer serviço que produza, ruídos, emissões de poluentes, calor ou vibrações devem ser acompanhados da supervisão do Responsável Técnico designado e previamente informados à fiscalização. Preferencialmente estes serviços devem ser realizados fora do horário letivo, evitando o distúrbio das atividades de ensino.

i) A CONTRATADA deve antes do início dos serviços realizar levantamento fotográfico e descritivo da vizinhança e prédios adjacentes à obra configurando o estado físico e estético das edificações e terreno antes das intervenções objeto do contrato. Todo e qualquer prejuízo que se apresente durante ou após a realização dos serviços do contrato ficarão às expensas da CONTRATADA, única e exclusivamente.

j) A PREFEITURA deverá prover de toda informação necessária para a execução dos serviços, fornecendo projetos, planilhas e memoriais da obra objeto.

k) A CONTRATADA deverá manter em obra diário de obras em 2 (duas) vias que deverá ser preenchido pelo encarregado da obra, e assinado pelo responsável técnico  e pela fiscalização durante as visitas à obra. Os dados mínimos que devem constar no diário de obra são: data, dia da semana, condição climática por turno, discriminação da equipe, função e número de funcionários, atividades realizadas, comentários da Contratada, observações da fiscalização, campo para assinaturas. Uma via deverá permanecer sempre em obra, a outra deve ser arquivada e mantida por no mínimo 5 (cinco) anos da data da conclusão da obra.

l) Todos os projetos e especificações fornecidas no edital de licitação, ART’s de execução devem ser mantidas em obra, acessíveis à fiscalização da Contratante bem como de outros entes públicos de fiscalização que tenham autoridade.

ANEXO III
MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº XXX/2013

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 7683/2013

CONCORRÊNCIA Nº /2013
Através do presente instrumento particular de CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, em que figuram, de um lado o MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob n° 76.105.535./0001-99, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Educação, Sr. RONALDO ASSIS MARTINS, este na qualidade de ordenadora de despesa e, de outro lado, a Empresa   , CNPJ/MF nº    , com sede na Rua    , n.º , através de seu representante legal Sr.   , portador do CPF/MF n.º  , doravante denominada CONTRATADA, têm justo e convencionado o presente CONTRATO, que se regerá pela Lei nº 8.666/93 e disposições posteriores atendidas as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA

DO OBJETO
O presente CONTRATO tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIOS, NA ESCOLA MUNICIPAL IBRAIM ANTONIO MANSUR, DE DIMENSÕES TOTALIZANDO 980,40 M2 DE ÁREA, conforme quadro de quantidades e custos, condições, planilhas orçamentárias, sob o controle técnico e operacional da SMOP e especificações constantes no Edital de Concorrência n.º     /2013 bem como o resultado e a homologação do PL n.º 7683/2013.
CLÁUSULA SEGUNDA

REGIME DE EXECUÇÃO

A CONTRATADA, através do presente CONTRATO, obriga-se a efetuar os serviços indicados na Cláusula Primeira, obedecendo as diretrizes previamente designadas pelo CONTRATANTE. 
CLÁUSULA TERCEIRA

DAS RESPONSABILIDADES

A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização e acompanhamento do CONTRATANTE.

§ 1º - São de responsabilidade da CONTRATADA todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução dos serviços objeto do presente CONTRATO e a sua inadimplência não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do presente CONTRATO.

§ 2º - A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

CLÁUSULA QUARTA

DO PRAZO

O prazo para início dos serviços é de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data de recebimento da Ordem de Serviços.

§ 1º - O prazo de vigência do presente CONTRATO é de seis meses, contados da data de recebimento da Ordem de Serviços.

§ 2° - O prazo para a conclusão dos serviços é cinco meses, contados da data de recebimento da Ordem de Serviços.

§ 3°- Os prazos e obrigações previstos neste CONTRATO vigorarão independentemente de aviso extrajudicial, bem como de interpelação ou notificação judicial.

CLÁUSULA QUINTA

DO PAGAMENTO

O CONTRATANTE pagará, em razão da fiel execução dos serviços contratados, a quantia global de R$...

§ 1º - O pagamento será efetuado mensalmente, conforme medições realizadas no mês, em até 15 (quinze) dias corridos, contados do protocolo da Nota Fiscal, devidamente atestada pela SMOP e acompanhadas do Termo de Recebimento e ateste da medição da mesma Secretaria. O pagamento ficará condicionado à apresentação mensal das Certidões Negativas de Débitos da Previdência Social e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, dentro do prazo de validade. 

§ 2º - Esta contratação está sujeita a retenções tributárias e previdenciárias, conforme previsão legal.
§ 3º - A CONTRATADA deverá apresentar Nota Fiscal distinta para serviços (mão de obra) e materiais.
§ 4º - O Pagamento ocorrerá por depósito bancário, devendo para isto, a CONTRATADA apor a Nota Fiscal, número da conta corrente, da agência e do banco.

§ 5º - As despesas decorrentes da execução dos serviços objeto do presente CONTRATO, correrão por conta das dotações orçamentárias indicadas no item 5.1 do Edital.                                       

CLÁUSULA SEXTA

DAS PENALIDADES

O descumprimento total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas na Lei nº 8.666/93, garantida prévia e ampla defesa em Processo Administrativo.

§ 1º - O não cumprimento, pela CONTRATADA, das obrigações assumidas no presente CONTRATO, em consonância com o Edital de Concorrência n.º     /2013, importarão na aplicação, por parte do CONTRATANTE, discricionariamente, das seguintes penas:

a) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o preço total dos serviços, no caso de a CONTRATADA dar causa à rescisão do CONTRATO ou de não cumprir o contido no item 4.1.

b) Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o preço total dos serviços, por dia de atraso, no caso de a CONTRATADA não cumprir os praos do itens 4.2 e 4.3 até o limite máximo de 12 (dez) e 30 (trinta) dias corridos, respectivamente, quando poderá ser rescindida a contratação. A mesma penalidade será aplicada a cada descumprimento de qualquer prazo e ou condição estabelecidos no Anexo II, podendo o contrato ser rescindido em caso de reincidência.
c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar temporariamente com a Prefeitura Municipal de Araucária, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87, inc. IV da Lei nº 8.666/93.

e) Advertência através de Ofício e no Diário de Obras.
§ 2º - As penalidades acima estabelecidas poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, após facultado o exercício de defesa prévia em processo administrativo na forma do art. 87 da Lei 8666/93.
§ 3º - Na hipótese do CONTRATANTE iniciar procedimento judicial relativo à conclusão do CONTRATO, ficará a CONTRATADA sujeita, além das multas previstas, também ao pagamento das custas e Honorários Advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

§ 4º - As multas previstas nesta Cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

§ 5º - O CONTRATANTE reserva-se o direito de, a qualquer tempo, paralisar ou suspender a execução do CONTRATO, se for constatada pela fiscalização, falhas na execução dos serviços e que requeiram repetição dos mesmos.

CLÁUSULA SÉTIMA

DA PRORROGAÇÃO E DA RENOVAÇÃO

Nos termos dos artigos 57 e 65 da Lei nº 8.666/1993.
CLÁUSULA OITAVA

DA RESCISÃO

A rescisão do presente CONTRATO dar-se-á:

a) AMIGAVELMENTE, por acordo entre as partes contratantes, desde que verificada a conveniência para o CONTRATANTE.
b) UNILATERALMENTE, pelo CONTRATANTE, diante do não cumprimento, por parte da CONTRATADA, das obrigações assumidas por esta no presente CONTRATO, e/ou pela verificação das hipóteses previstas nos incisos do Art. 78, da Lei nº 8.666/93.

c) JUDICIALMENTE, nos termos da legislação processual em vigor.

PARÁGRAFO ÚNICO - Não caberá qualquer direito indenizatório à Rescisão Amigável.
CLÁUSULA NONA

DA CAUÇÃO DE GARANTIA DE EXECUÇÃO

A CONTRATADA, quando da assinatura do presente CONTRATO, deverá comprovar a formalização da caução de garantia de execução, nos termos do Edital de Concorrência n.º     /2013, que servirá de garantia à fiel observância das obrigações contratuais.

§ 1º - O valor da caução de garantia de execução será obtido pela aplicação de 5% (cinco por cento) sobre o valor global do termo de contrato.

§ 2º - O recolhimento da caução de garantia de execução e sua restituição obedecerão ao contido na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores.

§ 3º - No caso de inadimplemento das obrigações contratuais e/ou rescisão do termo de contrato por culpa da contratada, serão aplicadas as disposições constantes dos arts. 78 e 80 da Lei n.º 8666/93 e suas alterações posteriores.

§ 4º - A devolução da caução, ou o valor que dela restar, dar-se-á mediante a apresentação de termo de recebimento definitivo e demais comprovantes. As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução das obras e serviços, são de inteira responsabilidade da contratada.
CLÁUSULA DÉCIMA

DAS NORMAS E CRITÉRIOS

Competirá à CONTRATADA a admissão dos operários, operadores, motoristas e técnicos necessários ao desempenho dos serviços, correndo por sua conta, encargos sociais, seguro, uniformes, equipamentos de segurança e demais exigências das leis trabalhistas, podendo o CONTRATANTE solicitar, a qualquer momento, documentos comprobatórios. O não cumprimento poderá acarretar a paralisação dos serviços e/ou suspensão do pagamento até a regularização das pendências por parte da CONTRATADA, ficando o CONTRATANTE isento de conceder qualquer reajuste nas faturas retidas. 
§ 1º - A fiscalização terá direito de exigir dispensa, a qual deverá se realizar dentro de 48 (quarenta e oito) horas, de todo empregado cuja conduta seja prejudicial ao bom andamento do serviço. Se a dispensa der origem a qualquer ação judicial, o CONTRATANTE não terá, em nenhum caso, qualquer responsabilidade.

§ 2° - Os serviços executados sem autorização por escrito da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transportes não serão considerados para efeitos de medição.

§ 3º - Somente serão pagos em medição, os serviços efetivamente realizados. 

§ 4º - As despesas com ferramentas e materiais necessários, inclusive consumo de água e energia elétrica, necessários à execução dos serviços, serão de responsabilidade da CONTRATADA e deverão obedecer aos padrões estabelecidos pelo CONTRATANTE. 

§ 5° - Os resíduos deverão ser depositados somente em locais previamente autorizados pela fiscalização da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transportes, sendo que os locais de bota-fora serão de responsabilidade da CONTRATADA.

§ 6º - A CONTRATADA deverá ter em perfeitas condições de uso os equipamentos e ferramentas necessários para a execução dos serviços.

§ 7º - A CONTRATADA deverá tomar todas as medidas de segurança cabíveis aos serviços que executará, não arcando o CONTRATANTE com qualquer ônus em caso de acidente. O transporte dos funcionários até o local dos serviços, bem como as despesas com alimentação, será por conta da CONTRATADA.

§ 8° - A CONTRATADA deverá fornecer Equipamentos de Proteção Individual a todos os funcionários, conforme suas funções e riscos de seus serviços.

§ 9º – A CONTRATADA deverá indicar o engenheiro que irá atuar como responsável técnico para o cumprimento do objeto do presente CONTRATO e cujo nome deverá constar na ART da obra/serviço. 

§ 10º – Deverão ser respeitadas as leis ambientais vigentes no âmbito Federal, Estadual e Municipal.
§ 11º – Todos os serviços, assim como os materiais fornecidos para sua execução, deverão obedecer rigorosamente ao Caderno de Especificações de Serviços e Materiais da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transportes, e ao Edital de Concorrência n.º    /2013. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

A CONTRATADA declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela CONTRATANTE.

§ 1º - A existência e atuação da fiscalização da CONTRATANTE em nada restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne à execução dos serviços contratados e as suas conseqüências e implicações.

§ 2º - Verificada pela fiscalização do CONTRATANTE, o abandono dos serviços ou o retardamento indevido, poderá o mesmo assumir o objeto do CONTRATO na situação em que se encontrarem, constituindo os valores não pagos como créditos passíveis de cobrança por parte do CONTRATANTE perante a CONTRATADA, servindo o presente CONTRATO como Título Executivo, na forma do disposto no Art. 585, inciso II, do Código de Processo Civil.

§ 3º - Igualmente, se verificada na execução dos serviços ora contratados, a superveniência de insolvência, concordata ou falência da CONTRATADA, serão considerados os valores não pagos como créditos privilegiados do CONTRATANTE, podendo o mesmo prosseguir no final da execução do CONTRATO.

§ 4º - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte cinco por cento) do valor inicial, considerando-se os preços unitários do CONTRATO, para melhor adequação técnica, em razão da ocorrência de fato superveniente e imprevisível quando da elaboração do presente edital, devidamente comprovado em processo administrativo.

§ 5º - O CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execução dos serviços contratados, mediante o pagamento único e exclusivo daqueles já entregues, considerando-se, para tanto, os preços unitários.

§ 6º - O CONTRATANTE, direta ou indiretamente, fiscalizará e acompanhará a execução dos serviços.

§ 7º - O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, os serviços em desacordo com o exigido neste CONTRATO.

§ 8° - A CONTRATADA somente poderá subcontratar os serviços mediante prévia autorização do CONTRATANTE, somente para os serviços e projetos que ultrapassem a competência técnica do responsável pelos serviços. O contrato de sub empreitada deverá ser apresentado para apreciação e aprovação de suas condições.

§ 9º - Os serviços que constituem o objeto do presente CONTRATO, deverão ser executados de acordo com a orientação/fiscalização da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transportes.

§ 10º – A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

§ 11º – O Edital de Concorrência n.º     /2013 e todos os seus anexos fazem parte integrante deste CONTRATO.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

DO NÃO EXERCÍCIO DE DIREITOS

O não exercício de direitos assegurados neste CONTRATO ou na Lei, não constituirá causa de novação ou renúncia dos mesmos, os quais poderão ser exercidos a qualquer tempo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

DA ABRANGÊNCIA

O presente CONTRATO obriga as partes, herdeiros e sucessores por todos os termos e cláusulas deste CONTRATO.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

DO FORO

Fica eleito o Foro Regional de Araucária, Comarca da região metropolitana de Curitiba-PR, para dirimir quaisquer questões relativas a interpretações, aplicação e execução do presente CONTRATO, renunciando as partes de outro qualquer por mais privilegiado que possa ser.

E, por estarem justos e concordados, firmam o presente CONTRATO em 04 (quatro) vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas.

Prefeitura do Município de Araucária, ___ de _______________ de 2013
RONALDO ASSIS MARTINS 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EMPRESA
TESTEMUNHAS:

1)________________________           2)________________________

    RG:                                                       RG:

� EMBED Package  ���
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